第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园建设工程（除跨线桥外）国际城市及港澳台展园(EPC)工程监理

招标文件

招标人：温州园博园建设发展有限公司（盖单位章）

招标代理机构：温州正大工程项目管理有限公司（盖单位章）

日期： 2025 年6月

第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园建设工程（除跨线桥外）国际城市及港澳台展园(EPC)工程监理招标时间安排表

| 招标文件获取开始时间 | 公告发布之日 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标文件递交截止时间（投标截止时间） |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2025年07月03日11时30分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2025年07月04日17时30分 |
| 投标截止时间 | 2025年07月11日09时30分 |
| 办理投标保证金截止时间 | 同投标截止时间 |
| 开评标时间 | 同投标截止时间 |

目 录

第一卷	6

第一章招标公告（适用于公开招标）	7

1.招标条件	7

2.项目概况与招标范围	7

3.投标人资格要求	7

4.招标文件的获取	8

5.投标文件的递交	8

6.发布公告的媒介	8

7.联系方式	8

第二章投标人须知	9

投标人须知前附表	9

1. 总则	17

1.1 招标项目概况	17

1.2 招标项目的资金来源和落实情况	17

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准	17

1.4 投标人资格要求	17

1.5 费用承担	19

1.6 保密	19

1.7 语言文字	19

1.8 计量单位	19

1.9 踏勘现场	19

1.10 投标预备会	19

1.11分包	20

1.12 响应和偏差	20

2. 招标文件	20

2.1 招标文件的组成	20

2.2 招标文件的澄清	20

2.3 招标文件的修改	21

2.4 招标文件的异议	21

3. 投标文件	21

3.1 投标文件的组成	21

3.2 投标报价	22

3.3 投标有效期	22

3.4 投标保证金	22

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）	23

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	23

3.6备选投标方案	24

3.7投标文件的编制	24

4.投标	25

4.1 投标文件的密封和标记	25

4.2 投标文件的递交	25

4.3投标文件的修改与撤回	25

5.开标	25

5.1开标时间和地点	25

5.2开标程序	25

5.3 开标异议	26

5.4特殊情况处置	26

6.评标	26

6.1评标委员会	26

6.2评标原则	26

6.3评标	27

7.合同授予	27

7.1中标候选人公示	27

7.2评标结果异议	27

7.3中标候选人履约能力审查	27

7.4 定标	27

7.5 中标通知	27

7.6 履约保证金	27

7.7 签订合同	28

8. 纪律和监督	28

8.1 对招标人的纪律要求	28

8.2 对投标人的纪律要求	28

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	28

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	29

8.5 异议和投诉	29

9.采用电子招标投标	29

10.需要补充的其他内容	29

第三章评标办法（综合评估法）	30

评标办法前附表	30

1.  评标方法	34

2.  评审标准	34

2.1 初步评审标准	34

2.2 分值构成与评分标准	34

3.  评标程序	35

3.1 初步评审	35

3.2 详细评审	35

3.3 投标文件的澄清	36

3.4 评标结果	36

第四章合同条款及格式	37

附件一：合同协议书	49

附件二：履约保证金格式	50

第 二 卷	53

第五章委托人要求	54

一、监理要求	54

二、适用规范标准	55

三、成果文件要求	55

四、委托人财产清单	56

五、委托人提供的便利条件	57

六、监理人需要自备的工作条件	57

七、委托人的其他要求	57

第三卷	59

第六章 投标文件格式	60

一、投标函及投标函附录	63

（一）投标函	63

（二）投标函附录	64

二、法定代表人身份证明	65

二、授权委托书	66

三、联合体协议书（本项目不适用）	67

四、投标保证金	68

五、报酬清单	69

六、资格审查资料	70

七、技术标（监理大纲）	78

八、其他资料	79

# 第一卷

- 第一章招标公告（适用于公开招标）

第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园建设工程（除跨线桥外）国际城市及港澳台展园(EPC)工程监理招标公告

## 1.招标条件

本招标项目第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园建设工程（除跨线桥外）国际城市及港澳台展园(EPC)工程已由温州市发展和改革委员会以温发改审〔2024〕40号批准建设，项目业主为温州园博园建设发展有限公司，建设管理单位为温州园博园建设发展有限公司，建设资金来自温州园博园建设发展有限公司项目资本金和市场化融资共同解决，出资比例为100%，招标人为温州园博园建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目地点：本项目位于温州市瓯海区郭溪南单元E-08、E-09、E-14、E-17地块。

2.2建设规模：本项目包含两部分内容：1）10个国际城市展园，分别为意大利展园、英国展园、法国巴黎展园、日本展园、海丝合作展园、荷兰展园、IFLA花园、美国展园、泰国展园、加拿大展园。建设用地总面积为：23000平方米，共涉及10 处建筑，总建筑占地面积3251.58平方米，总建筑面积3775.69平方米；2）省市城市组团—港澳台展园，建设用地面积3800平方米，建筑占地面积710.17平方米；建筑面积1281.17平方米。工程总投资约12746.4万元，其中工程费12177.96万元。本次最高投标限价：96万元。

2.3招标范围：包括但不限于建筑工程、给排水工程、智能化、夜景照明、景观绿化等本项目建设范围内所有工程内容的监理服务及提供相应的数字化应用服务（具体详见招标文件第五章）。

2.4监理服务期限：本次监理服务期为本工程总承包的全部工期，从签订合同至所有工程竣工验收合格并资料移交备案完成且办理竣工结算审核完毕至质量保修期结束为止。

工程质量标准：合格。

## 3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备工程监理综合资质或同时具备以下①和②资质要求：①房屋建筑工程监理丙级及以上资质，②市政公用工程监理甲级资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3.2业绩要求：投标人自2020年1月1日以来，完成过单个施工合同金额3000万元及以上的园林绿化监理业绩（综合工程中园林绿化工程内容金额3000万元及以上）。业绩证明材料见投标人须知前附表第10.2款。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4投标人拟派总监理工程师：须具备注册在投标人单位的国家注册监理工程师证书，注册专业为房屋建筑工程；允许拟派总监理工程师有：☑零个在监项目；

3.5 其他要求： / 。

## 4.招标文件的获取

4.1招标文件网上下载网址：潜在投标人登录温州市公共资源交易网(网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）或温州城发集团信息公告页面（网址https://www.wzcfjt.com/info/ ）自行下载招标文件。招标文件网上下载时间：招标公告发出之日至投标文件递交截止时间前。

4.2本项目招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在（网址：温州市公共资源交易网(网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）及温州城发集团信息公告页面（网址https://www.wzcfjt.com/info/ ）上发布信息向所有投标人公告。

## 5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年07月11日09时30分整，地点为温州市宏国大厦16楼7号会议室（温州市城市建设发展集团有限公司）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标人，其投标文件招标人不予受理。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告在温州市公共资源交易网及温州城发集团信息公告页面上发布。

## 联系方式

招 标 人：温州园博园建设发展有限公司

地 址：温州市鹿城区南塘五组团16栋

联 系 人：蔡女士

电 话：0577-88181278

招标代理机构：温州正大工程项目管理有限公司

地 址：温州龙湾区文会路19号北大科技园508室

联 系 人：欧茂川

电 话：15057760757/0577-88897750

投诉受理的具体部门：温州市城市建设发展集团有限公司工程监管部

投诉受理联系电话：0577-88568933

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：温州园博园建设发展有限公司 地 址: 温州市鹿城区南塘五组团16栋 联系人：蔡女士 电 话：0577-88181278 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：温州正大工程项目管理有限公司 地 址：温州龙湾区文会路19号北大科技园508室 联 系 人：欧茂川 电 话：15057760757/0577-88897750 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园建设工程（除跨线桥外）国际城市及港澳台展园(EPC)工程监理 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 预计开工时间：2025年7月 建设工期：150日历天（含设计工期） |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | ☑其他：本次监理服务期为本工程总承包的全部工期，从签订合同至所有工程竣工验收合格并资料移交备案完成且办理竣工结算审核完毕至质量保修期结束为止。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求： 见招标公告 。 （2）财务要求： ☑本项目不作要求。 （3）业绩要求： ☑本项目要求提供：详见“招标公告”，业绩证明材料见投标人 须知前附表第10.2款。 - （4）信誉要求：本项目不作要求。 - （5）总监理工程师的资格要求：见招标公告。 （6）其他主要人员要求： ☑中标后按发包人要求配备 中标人在合同签订前，相应配备人员须在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”等相关部门网站办理好人员登记手续。 （7）试验检测仪器设备要求： ☑中标后自行配备 （8）其他要求：见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | R不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：详见时间安排表 形式：以记名方式将盖章书面材料递交至代理单位，可先行扫描发至邮箱（1578693623@qq.com），并必须在此之前提交，逾期不予受理。 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 见招标公告 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | ☑不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 时间安排表及相关技术资料 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 同本章前附表1.10.2款 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：见招标公告 |
|  |  | 形式：见招标公告，无须作收到确认 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 见招标公告 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：见招标公告 |
|  |  | 形式：见招标公告，无须作收到确认 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 1、商务标：投标人须知第3.1.1项第（1）至（5）、（8）目的内容； 2、技术标（监理大纲）：投标人须知第3.1.1项第（7）目的内容； 3、资格审查资料：投标人须知第3.1.1项第（6）目的内容； |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | ☑投标文件构成的其他材料：诚信承诺书。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价报价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | ☑ 有，最高投标限价：96万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、投标人的监理费应当是在监理服务期内，监理单位按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用。 2、投标人应按监理服务的范围计算监理服务费，除包括招标文件约定的有关风险费用外，另包括：数字化应用服务的费用、生活用房、生活、办公必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器自备，其费用计入监理服务费报价；以及监理办的见证员、造价员、文秘、驾驶、后勤等监理工作所需的辅助人员，由监理人按需要自行聘用，其费用计入监理服务费报价中。 3、监理费结算价=监理人监理范围内的所有工程的工程结算价×监理费率【监理费率计算公式为：监理中标价/100259442元×100%（小数点保留2位，第3位四舍五入，例XX.XX%）】，最终结算金额不超过最高投标限价，具体详见监理合同。 4、各投标人在投标时应充分考虑本工程各种原因使施工工期延长的风险，今后如果施工工期延期，监理费不予增加。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：☑要求 投标保证金的金额：壹万元整 通过投标人对公账户转账至代理公司账户（请不要通过私人账户或使用支付宝等第三方支付平台进行操作，否则投标保证金不予认可），确保在时间安排表规定的截止时间前到账。 （并备注项目名称+投标保证金，如“xxx项目投标保证金”） 户名：温州正大工程项目管理有限公司 帐号：19230201040009488 开户行：农行温州梧田支行 中标单位的投标保证金将在签订合同，并交纳履约保证金后退还。 非中标单位的投标保证金在中标公示结束后3天内无息退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑有，具体要求： （1）3.5.2~3.5.7 细化修改为： 3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。本项目此次招标时，投标文件中可以不提供。 3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。本项目此次招标时，投标文件中可以不提供。 3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。本项目此次招标时，投标文件中可以不提供。 3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的总监理工程师相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、注册监理工程师执业证书原件复制件；除总监理工程师外的其他主要人员在投标文件中可以不填写不提供相关资料。 3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第1.4.1项规定的试验检测仪器设备。本项目此次招标时，投标文件中可以不提供。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 不要求提供 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 不要求提供 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 不要求提供 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件编制要求 | 技术标（监理大纲）编制要求： ☑明标编制；技术标（监理大纲）页数建议不超过50页（包括封面、目录、附图、附表），技术标采用A4规格（附图、附表可采用A3规格，A3规格按2页计）。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 1、商务标、技术标、资格审查资料相应要求盖章处加盖投标单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）、相应要求法定代表人签字处由法定代表人签字或盖章、相应委托代理人签字处由委托代理人应签字或盖章。 2、授权委托书应加盖单位章、法定代表人应签字或盖章且委托代理人应签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1、商务标：正本一份，副本四份； 2、技术标：正本一份，副本四份 3、资格审查资料：正本一份，副本四份； 注：正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本内容不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 分册装订，分别为： 1、商务标 2、技术标 3、资格审查资料 |
| 4.1.1 | 投标文件密封和标记要求 | 1、商务标、技术标、资格审查资料：在封条及相应地方加盖投标单位公章，分别在标函袋上注明“商务标”、“技术标”、“资格审查资料”字样。 2、标函袋和封条由投标人自制。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见时间安排表 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 温州市宏国大厦16楼7号会议室（温州市城市建设发展集团有限公司） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否，资料、证书原件除外 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市宏国大厦16楼7号会议室（温州市城市建设发展集团有限公司） 开标方式：本项目采用现场提交投标文件、现场钉钉扫码入群的方式签到（签到及扫码完成后投标单位须在群中修改自己的备注（xxx公司），并可自行离场）、钉钉群直播的方式开标；请各投标单位务必在开标前自行下载钉钉APP，以保证正常参与本项目投标。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、由招标人代表在开标现场当场随机抽取开评标过程中的所有系数和抽签。 2、开标顺序：投标截止时间后在开标室按递交投标文件的逆序开启所有投标文件。（采用钉钉直播的方式进行现场开标） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数。 评标专家确定方式：按规定组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑ 否 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：现金或保函（银行保函或保险保函或融资担保保函） 履约保证金的金额：合同价的2% |
| 9 | 采用电子招标投标 | ☑否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 解释权与说明 | （1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法前附表不一致，以评标办法前附表为准。 （2）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“委托人要求”等章节中出现的措辞“委托人”和“承包人”（或“监理人”），在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 （3）本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.2 | 业绩证明材料 | - 业绩证明材料应同时提供①中标通知书或监理合同；②施工合同（或施工中标通知书）及已标价工程量清单（或工程价款最终结算凭证）除投标人盖章外，还应加盖建设单位公章。（证明资料中已有建设单位公章原件扫描，无须加盖建设单位公章）③工程验收证明材料： 提供以下证明材料之一即可：1）竣工验收备案表，2）竣工验收意见（至少须含建设、施工、监理、设计单位四方主体盖章）；3）建设行政主管部门出具的竣工验收证明； （2）上述业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，如无法体现的，以立项文件、扩初批复文件、规划许可证、施工图审查合格书等证明材料，仍无法体现的，可以提供全国或浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息网页截图（如不一致以浙江省系统信息为准），否则该业绩证明不予认可。 （3）要求项目总监理工程师业绩的（招标人自行选择是否接受项目总监理工程师发生过变更的业绩）： ☑不接受项目总监理工程师发生过变更的业绩。中标通知书或监理合同、工程验收证明材料均应体现项目总监理工程师姓名且与本次招投标项目中拟派项目总监理工程师一致。 （4）业绩证明时间以工程验收证明材料为准。 注：中标候选人的投标文件业绩情况将在中标候选人公示期间向社会进行公示。 |
| 10.3 | 总监理工程师在监建设工程项目的约定 | （1）除招标公告约定的范围和在监项目个数外，拟派投标人拟派的总监理工程师在投标截止日在其他任何在建合同工程中担任总监理工程师。 （2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 （3）在监要求：具体以招标公告的约定为准。 |
| 10.4 | 是否要求相关人员答辩 | ☑否 |
| 10.5 | 重新招标和不再招标 | 1、重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 2、不再招标 重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。 |
| 10.6 | 投标文件的澄清、质询 | 1、澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 2、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的 要求。 3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。 |
| 10.7 | 招标人补充的其他内容 |  |
| 1、中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订施工合同前办理进浙备案相关手续。 2、中标单位在后续实际工作中的人员配置及现场管理工作需满足招标人云上建设模块和BIM协同平台的要求，且提供相应的数字化应用服务，完成包括但不限于数据汇聚并接入云上园博平台等工作，具体详见招标文件第五章委托人要求，因此产生的风险由投标位综合考虑在投标报价中。 3、因本项目工期紧张，中标单位须配备足额的现场监理人员对项目施工过程进行监理，因此产生的风险由投标单位综合考虑在投标报价中。 4、温馨提醒：投标人在投标文件制作前应自查项目总监在全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）及省级建筑市场监管公共服务平台是否存在在监工程，如在以上平台未显示竣工验收，但是其实该项目已竣工验收，则应提供该项目的竣工验收报告等佐证材料放入投标文件中。 |  |  |

1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格（以相关主管部门的行政处罚决定为准）；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被市场监管管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）投标人及其拟派项目负责人投标截止日被列入失信被执行人名单（以“中国执行信息公开网”为准）；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：①上述第（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11分包

本项目严禁分包。

### 1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标技术标（监理大纲）等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）监理报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）技术标（监理大纲）；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1 未中标单位的投标保证金最迟在中标通知书发出后5日内退还。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.3.2 中标单位的投标保证金最迟在合同签订后5日内退还。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人监理资质证书副本等材料的复制件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明（如前附表有要求）复制件，管理过的项目业绩须附合同协议书复制件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证和有关证书等复制件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工程监理与相关服务期、招标范围、投标报价等实质性内容作出响应。

3.7.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封要求：见投标人须知前附表的规定。

4.1.2未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但资格审查资料原件除外。

4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

（2）未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

### 5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表5.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点，并按照投标人须知前附表5.2项规定进行开标。

### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）宣读招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 5.4特殊情况处置

见投标人须知前附表

## 6.评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.合同授予

### 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 异议和投诉

- 8.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

- 8.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

## 9.采用电子招标投标

具体要求详见投标人须知前附表。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，应先向投标人进行询问核对再将否决其投标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；监理大纲得分也相等的，则由招标人代表抽签确定名次优先顺序。 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标文件格式 | 投标函及投标函附录应符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标文件编制 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.1项规定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他不得存在的情形 | 投标人有下列任何一种情形的，作否决投标处理： ①不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ②不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； ③不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）； ④不同投标人的投标文件相互混装； ⑤不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； ⑥投标人存在本章第3.1.3情形的； |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 |  | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验检测仪器设备 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.2 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定（以投标函报价为准） |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定（以投标函附录为准） |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分 100 分) | 资信业绩部分：0分 技术标（监理大纲）：20分 商务标：80分 其他评分因素：0分 |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | - 评标基准价计算范围： - （1）通过初步审查的； - （2）出现以下情况时，该投标报价无效，不再进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标函中的投标报价为准，余同）：① 投标人的投标报价高于最高投标限价的；②商务标评审前已经被否决投标的；③未提供投标函或投标函中无有效报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写，正副本不一致除外）；④投标文件标明的项目名称及标段名称与招标文件载明的不一致； - 评标基准价的计算： ☑方法四：二次平均法： 评标基准价=A×50%+ B×（1-1%×X-0.1%×Y）×50% 如除本项第1款规定情况外的投标人数量≥5家时，则除上述情况外的投标人的投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平值作为A值；如除本项第1款规定情况外的投标人数量＜5家时，则除上述情况外的投标人的投标报价中，各投标人的投标报价的算术平均值作为A值。最高投标限价作为B值。 X、Y为调整系数，X值在商务标开标会议上从“8、9、10、11、12、13、14、15、16、17”十个数字中随机抽取，以抽中值为准；Y值在商务标开标会议上从0～9十个整数数字中随机抽取，以抽中值为准。评标基准价保留至元，元后四舍五入。 计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=（投标报价－评标基准价）/评标基准价×100% |  |  |  |  |
| 2.2.4 （1） |  | 资信业绩评分标准 | / |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 （2） |  | 技术标（监理大纲）评分标准 | 评审内容 |  | 分值 | 优 | 良 | 中 |
|  |  |  | （1）监理机构设置和岗位职责及项目拟派人员的综合评审 |  | 3 | 3-2.4 | 2.4-1.8 | 1.8-1.2 |
|  |  |  | （2）监理工作程序、方法和制度及监理组织协调内容及措施 |  | 2 | 2-1.6 | 1.6-1.2 | 1.2-0.8 |
|  |  |  | （3）质量、进度、造价、安全、环保监理措施及合同、信息管理方案 |  | 2 | 2-1.6 | 1.6-1.2 | 1.2-0.8 |
|  |  |  | （4）整体监理工作重点、难点分析及合理化建议 |  | 2 | 2-1.6 | 1.6-1.2 | 1.2-0.8 |
|  |  |  | （5）编制本标段监理数字化实施方案，包含团队数字化应用综合能力，对本标段数字化实施监管的重难点分析理解； 根据数字化实施方案的深度、完整性和可落地性横向比较评分。 |  | 5 | 5-4 | 4-3 | 3-2 |
|  |  |  | （6）针对本项目涉及的钢结构施工的监理流程，进行简单的阐述及重难点分析； |  | 3 | 3-2.4 | 2.4-1.8 | 1.8-1.2 |
|  |  |  | （7）为本项目提供快、便捷的服务情况及对业主通知、指令的响应情况 |  | 3 | 3-2.4 | 2.4-1.8 | 1.8-1.2 |
|  |  |  | 技术标内容如有缺项的，缺项内容按零分计。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（3） |  | 商务标评分标准 | 偏差率 | 投标报价得分计算公式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏差率＝0 | 投标报价得分＝E 其中：E1= 1，E2= 0.5，E= 80。 （E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同） |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏差率＞0 | 投标报价得分＝E-偏差率×100×E1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏差率＜0 | 投标报价得分＝E+偏差率×100×E2 |  |  |  |  |
| 2.2.4 （4） |  | 其他因素评分标准 | / |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | 投标人综合得分 | 技术标（监理大纲）得分B+投标报价得分C |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | 投标报价的详细评审 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 |  |  |  |  |  |
| 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主观评分（技术标评分）计算规则：在评标委员会成员对各投标人的打分汇总分数中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标人的最后得分（小数点保留两位，第三位四舍五入）。 - 所有评分分值计算保留小数点后两位（除另有约定外），小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、评标程序的细化补充： ①评标委员会按本表第2.1.2项规定的评审因素进行资格评审，未通过资格评审的投标单位不进入下阶段的评审； ②按本表第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对各投标人的投标报价进行计算并排名。取得分前9名（中间名次存在并列的，则按并列的下一名次轮空，如两名并列第4 名的，第5 名轮空，直接为第6 名，依次类推，如最后的名次存在并列的，则一并进入）进入后续评审，其余投标人不再进入后续评审（注：该阶段由招标人及监管人员对得分进行计算并排名，且投标报价的得分及排名在此阶段均不对评标委员会成员进行告知），且后续不再替补。 ③评标委员会按本表第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对入围的投标人进行评审、评分； ④评标委员会对入围评审区间的投标人的投标报价得分进行复核及评审且对其商务标进行评审，未通过相应的形式评审和响应性评审的投标人作否决处理； ⑤按本表第3.2.3项规定计算出投标人综合得分，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，出具评审报告。 备注：形式评审和响应性评审贯穿全过程。 注：如评委对各投标人的监理大纲打分分值出现明显偏高或偏低情况的，该评委需阐述理由，并向招标人提交书面说明。 若剩余的有效投标人如少于三个（不含三个）的，经评标委员会讨论后认定仍具有竞争效果时，评标委员会可以根据本工程的评标办法向招标人推荐有排序的中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2.  评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）技术标（监理大纲部分）：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标（监理大纲）评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4如采用不见面开标系统，自动解密后生成的开标记录表中的投标报价、工期、项目负责人等内容与投标文件中投标函填报的内容不一致的，以投标函中的内容为准。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标（监理大纲）部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

本章内容的协议书、通用条件、专用条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）。

第一部分   协议书（略）

第二部分   通用条件（略）

第三部分   专用条件

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 合同协议书、中标通知书、专用条件、通用条件、投标文件 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：施工及保修阶段监理，包括施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理；检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。初步设计批复范围内所有工程，包括但不限于建筑工程、给排水工程、智能化、夜景照明、景观绿化等施工监理，直至所有工程综合验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕至质量保修期结束为止。（如某几项监理内容需相应监理资质分包的，该部分监理工作由监理人与具有相应监理资质单位合作完成，但须经委托人书面认可，费用已包括在中标的合同价中，委托人不再额外支付）等监理工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：除合同通用条件约定外还包括以下：1．协助委托人签订施工承包合同；2．参与验收施工图设计文件；3．参与审查施工图设计预算；4．协助委托人与施工单位编写开工报告；5．组织设计交底与图纸会审；6．审核承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划；7．对承建单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准的情况进行督促，检查，对承（发）包双方向对方提出的任何意见和要求（包括索赔要求）进行审核，并拿出处置意见，参与违约事件的处理；8．审查承建单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行检查，有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定的材料，构件，设备；9．检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程和各项隐蔽工程，签署每月的工程量清单和支付报表以及合同终止时支付报表（须经投资控制员审核后签章），以作为委托人向承包人支付的依据；10．组织委托人、设计、施工单位处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并对事故处理进行验收和签证；11．根据《建设工程安全生产管理条例》和《水利工程建设安全生产管理规定》督促施工单位做好安全工作。12．整理监理文件和技术档案资料；按《建设工程文件归档整理规范》要求整理档案资料。13．组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收；14．协助委托人进行竣工验收工作；15．提交监理工作总结报告；16．做好施工单位管理人员的考勤；17．在竣工验收时，须向招标人提供施工单位在施工过程中关于进度，质量，安全，造价及项目班组人员到位率等的履约评价报告并对施工单位结算进行初审。18.总监的证书在本工程施工期间内须有效，若在施工期内总监证书到期，须保证能延续注册。19.做好云上园博等协同平台的数据录入、完善及维护工作。20.未尽事宜见《建设工程监理规范》。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

1.国家、温州市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定，建设工程监理规范（GB50319—2013）；2.依法成立的工程建设合同及监理合同；3.经上级主管部门批准的项目报建书及批准文件，施工图纸和其它有关文件4.施工的招投标文件及相关记录；5.现行的工程建设规范和质量检验评定标准；6.建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）；7. 建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第279号）；9其它有关的文件及要求。

2.2.2 相关服务依据包括： / 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 1、合同通用条款内容；2、属于本合同补充条款9.1.3非正常调换情形的。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：工程变更、设计变更、工期及费用索赔、影响工程造价的签证等必须取得发包人批准才能行使。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需经委托人同意后方可下达指令。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

①监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前7天内报送建设单位。

②采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。

③项目监理机构每周周日前、每月30日前向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。

④项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报建设单位。

⑤其他必须向建设单位提交的有关本工程投资、质量、安全、进度的监理管理工作报告。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人  。

监理人应在本合同终止后 14 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：      /    。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：  合同签订时填写     。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）×拖延支付天数。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： 100% ，汇率为： / 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 监理合同签订及监理人提交履约保证金及项目管理班子人员到齐并进场后15天内 | 预付给监理人监理合同价的10% |  |
| 第二阶段付款（进度款） | 监理费每二个月支付一次 | 1.开工后，按建设单位审核的已完成工程量造价×中标监理费率×85%计算相应的监理费（进度款）； 2.当监理费（含预付款）支付至建设单位审核的已完成工程量造价×中标监理费率×85%计算相应的监理费时停止支付 |  |
| 第三阶段付款 | 工程竣工验收合格后、经有关部门备案 | 支付至实际监理费的90%（按建设单位审核的已完成工程量造价×中标监理费率×90%计算相应的监理费） |  |
| 第四阶段付款 | 完成工程竣工结算审核结束、并将监理资料移交档案馆 | 支付至监理费结算价的98.5% |  |
| 第五阶段付款 | 工程缺陷责任期满后 | 付清监理费余款 |  |
| 注： | 工程竣工验收合格后 | 退还履约保证金（不计息） |  |
| 注：监理人向委托人申请支付监理费时，应附上监理机构所有人员到位考勤记录。当监理费阶段付款至中标价90%时，则停止支付，结算后再行支付。 |  |  |  |

注：①监理费结算价=实际监理的工程内容造价（建安工程结算造价）×中标监理费率。

②中标监理费率的计算：根据监理人中标价确定监理服务合同价及相对计费基数的费率；监理费率计算公式为：监理中标价/100259442元×100%（小数点保留2位，第3位四舍五入，例XX.XX%），且最终监理费结算价不超过最高投标限价。

③甲方每次付款前，乙方须提供等额有效的增值税发票。未提供发票的，甲方有权延期支付，直至乙方提供合格发票，且无需承担延期支付的违约责任。

④监理人提供的所有数字化成果需经委托人审核确认，若整体未按照招标要求实施，则数字化应用实施费用依据《温州市建筑信息模型（BIM）技术应用服务费用计价参考依据》文件规定，按照本项目概算工程费用的0.15%从本标段监理费用中扣除；若已实施但未达到招标人要求，监理人需在收到整改意见后的15个工作日内，完成整改工作；若整改仍无法满足要求，委托人有权在过程中将相应工作另行委托有能力的第三方进行后续实施，费用按照该标段数字化应用实施费用乘以未完成阶段占比（见下表）进行罚扣：

| 阶段 | 施工准备阶段 | 施工模型深化及应用阶段 | 工程数字化管理 | 竣工交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段占比 | 10% | 55% | 25% | 10% |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 委托人、监理人双方签字盖章后即时生效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致施工现场监理服务期限延长时监理费：监理费不予增加。

6．2．3 实际情况发生变化导致履行中的监理合同全部或部分中止，监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的附加工作酬金按下列方法确定：双方另行协商。

6.2.5  委托人同意，因非监理人原因造成工程投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金增加额按下列方法确定：工程费用增加，监理费用相应增加，且增加后的费用计入最终监理费结算价，最终监理费结算价不超过最高投标限价；工程费用减少，监理费用相应减少；

注：相应增加/减少的监理费用=实际增加/减少的监理的工程内容的工程结算价×监理费率。

6.2.6 因工程规模或范围的变化导致正常工作减少时，按减少工作内容的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请 温州 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /    天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /    天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /      %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：       /                   。

监理人申明的保密事项和期限：       /                   。

第三方申明的保密事项和期限：       /                   。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：       /                   。

9. 补充条款

9.1监理人员的调换及相关要求

9.1.1 监理人应按承诺派遣监理人员进驻现场；除非委托人另有要求或其它特殊原因，监理人不得随意更换总监、专监等主要监理人员。在合同履行过程中，委托人认为监理人员业务素质不能满足施工要求的，监理人应无条件按业主要求更换现场监理人员，监理费用不予增加。根据工程建设进度需要，在保持总监理人数不变的情况下，监理人应当在施工时派驻相应专业工程的专监和监理员，监理费用不予增加。

9.1.2 以下情况为正常调换：

一、人员变更管理

（1）监理单位根据合同约定和相关规定派遣至工程现场的管理团队应保持稳定，不得随意更换。确需进行人员变更的，替换人必须是本单位人员，且执业资格、技术职称、业绩、信誉等主要条件不低于监理招标文件和合同约定的强制性条件。

（2）监理单位进行人员变更，应事先填报《工程现场关键岗位人员变更申请表》，并提交以下资料：

1.变更理由证明材料（因死亡原因提出的，应附相关公安机关出具的被替换人死亡证明）；

2.替换人的身份证、毕业证书、技术职称证书、执业资格证书、工作经历与业绩、社保证明等有关材料。

二、监理单位进行人员变更经发包人书面批准同意后，应在3个工作日内，至行业行政主管部门办理变更备案手续；否则，不可进入工程现场。因被替换人已离岗、替换人未在规定时间内备案而出现的监理人员空岗，视为缺勤。

9.1.3以下情况为非正常调换：

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

（3）因发生吃拿卡要等廉洁问题被清退的；

（4）因工作不称职等原因被行业主管部门、建设行政监督部门或发包人书面要求调换的；

（5）发包人认为不可接受的其他原因。

9.1.4有以下情况之一的，应视为监理人违约：

1．属非正常调换，若监理人存在本条约定违约情形的，每更换总监理工程师1人次处以5万元违约金，每更换专业监理工程师1人次处以3万元违约金，更换监理员每1人次处以1万元违约金；

2．属正常调换，每更换总监理工程师1人次处以5万元违约金，每更换专业监理工程师1人次处以3万元违约金，更换监理员每1人次处以1万元违约金；

3.如果非监理人原因施工工期延期超过 6 个月，经发包人同意，可无责更换包括总监理工程师、专业监理工程师及其他人员。

9.1.5  若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向发包人提供书面报告及证明材料（须取得发包人的书面及相关部门批准备案）以后，才能派替换的监理人员进场。

9.1.6  若监理人要求调换监理员，应报发包人备案。

9.1.7  监理人更换监理人员构成违约的，按招标文件的相关标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。

9.1.8监理项目部的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要且不低于承诺的到位率为前提。监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监、专监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。

9.2监理办基本设施要求

9.2.1 监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按有关要求进行监理办标准化建设，其生活、办公必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。

9.3监理人员进场及到位率要求

9.3.1到位率要求：①本工程的总监理工程师为     ，总监理工程师月到位率须保证达到80%以上（不少于24日历天），其它监理人员的月到位率须保证达到90%以上（其他监理人员的到位按照工程进度进场，以发包人指令为准）；②监理人中标后，原则上不得更换标书中明确的项目班子组成人员，因特殊情况，更换人员须经招标单位同意。③若合同执行期间，总监理工程师到位率未达到80%以上，其它监理人员的到位率未达到90%以上要求，除违约金外，委托人有权提出更换监理人员，或者直接终止监理合同或解除监理合同。

9.3.2监理人在签定合同前提交履约担保，金额为监理费总额的2%（其中总监理工程师的到位率的保证金占 40%，总监的到位率为每月实际日历天数的80% 以上（不少于24日历天），每少一天支付违约金2000元（扣除违约金限额20万元）；投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占40% ，未达到控制目标的没收相应的履约担保；其余项目监理人员到位的保证金占20% ，其余项目监理人员到位率为每月实际日历天数的90% 以上，每人每少一天支付违约金1000元（专业监理工程师扣除违约金限额10万、监理员扣除违约金限额3万、造价工程师扣除违约金限额10万、协同平台管理人员扣除违约金限额10万）。以后的监理全过程，总监以及主要监理人员必须按中标后备案时拟派本项目现场监理机构主要人员名单到位。如总监及主要监理人员不到位，招标人有权没收相应的履约担保并可采取进一步的处罚乃至终止合同。若监理人在施工监理期间的相应履约保证金不足时，委托人将从当期的进度款中扣除填补足履约保证金

9.3.3项目总监及其他监理机构人员以面部识别和指纹考勤为准。若监理人没有达到相应要求的，将扣除相应的履约保证金。到位率考核以面部识别和指纹考勤为准，考勤有效时间为早晨7时至晚上22时之间，考勤次数为早、中、晚三次。考勤时间由现场确定，考勤机由委托人提供并承担费用。具体考核以工程实际进度要求为准。

9.4总监以及主要监理人员，出现下列情况，委托人有权没收相应的履约保证金。违约金支付的方法：按发生的累计次数计算，发现第一次应支付违约金2万元，发现第二次应支付5万元，发现第三次应支付10万元委托人并将强制换人（强制换人根据人员更换相关规定支付违约金），并按以上规定处罚执行：

9.4.1施工单位在材料进场前，未向发包人备案并同意，就进场安装的；

9.4.2施工单位在确定分包单位后，未向发包人备案并同意，就进场的；

9.4.3与施工单位串通、弄虚作假降低工程质量等级，提高造价；

9.4.4将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字；

9.4.5向施工单位介绍材料、构配件，分包商从中得利，遭到举报并查实的；

9.4.6施工中存在质量安全隐患或违反了强制性条文未发监理通知或整改不力的；

9.4.7不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体；

9.4.8验收不认真虽未造成事故但质量把关不严，使钢筋品种、规格、数量错误，或屋面、墙面、地下室渗水，或砼、砂浆强度不合格；或桩测试不合格；或轴线标高严重偏差；或基坑围护严重开裂等严重质量问题；或未按审批通过的专项方案或专家论证通过的方案验收，造成安全隐患的；

9.4.9不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；

9.4.10承包商作假资料，代签字，制止不力并予签认的；

9.4.11承包商未按设计要求施工、偷工减料，监理单位未发现和报告；

9.4.12节假日或夜间施工监理部未配合的，特别是在打桩、地下室围护、浇捣砼时没有及时旁站，总监未巡视和专监未从严把关；

9.4.13逾期向委托人提交监理工作报告的。

9.5如工期提前竣工的不奖励，监理费用为按期完成监理任务支付。

9.6质量保修期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师是否驻留，当因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。

9.7履约保函的要求：

- 签订合同前，监理人提供合同价2%的银行履约保函。

- 履约保函须为见索即付的银行履约保函，须由银行开具，履约保函开立人须为乙方，履约保函受益人须为甲方。履约保函须达到以下要求：

①履约保函额度不低于本合同各条款规定的履约保证额度。

②履约保函的有效期均须超过本合同各条款约定的履约期限。

③本合同各款、项所对应的履约保函续期，乙方须确保同家银行开具、同等履约保证额度，未经甲方书面同意，不得更改主体、内容等。

④若乙方未达本合同的任一要求，则视为乙方违约，甲方可单方追索该笔履约保函开具银行兑现，仍不足弥补甲方损失的，仍可向乙方要求赔偿。

- 乙方未向甲方按期支付根据本合同约定到期应付的违约赔偿和违约金，甲方有权从履约保函中提取相应金额。

- 甲方在根据本条款提取履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知对方其提取的理由和拟提取的履约保函金额。除非乙方在收到该等通知后七个工作日内向甲方全额支付上述拟提取的履约保函金额，否则甲方有权立即从履约保函中提取该等金额。

9.8严格按委托人批准的监理细则开展工作。

9.9监理单位和监理人员对于施工单位上报的工程量、设计变更和工程结算资料必须进行复核，保证资料的真实性和完整性，对于涉及的工程价款必须由监理单位的专业造价人员进行审核确认。且审核时间不得超过5个工作日，否则委托人按总监不到位进行处罚。

9.10本工程监理服务费已包含全部施工工期及工程竣工后直至所有工程综合验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕至工程质量保修期结束为止的所有监理服务。

9.11今后如果施工工期延期的，按以下规定计算监理费：

（1）如果由于不可抗力引起的施工工期延期的，则监理费不予调整；异常恶劣的气候条件引起的工期延期的，则监理费不予调整。异常恶劣的气候条件指：温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上。

（2）除本条第（1）款外，如果非监理人原因引起施工工期延期 6 个月以及 6 个月以内的，监理费不予调整。

（3）如遇到工程停工的情况，停工工期也将计入总工期中。

9.12总监必须一周组织一次例会。

附录A   相关服务的范围和内容

A-l勘察阶段:

A-2设计阶段:

A-3招标阶段:

A-4保修阶段:

A-5其他(专业技术咨询、外部协调工作等):

附录B   （略）

## 附件一：合同协议书

合同协议书

（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施               项目名称），已接受             （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。

委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）工程施工监理投标报价表；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）            （¥             ）。

4. 总监理工程师：             。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：             。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：            ，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为      天。

9. 本合同协议书一式    份，合同双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：                （盖单位章）      监理人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）   法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年      月      日                   年     月     日

## 附件二：履约保证金格式

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于（委托人名称，以下简称“委托人”）接受（监理人名称，以下称“监理人”）于    年    月    日参加                （项目名称）监理招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地

就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥）                 。

2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

年      月      日

附件三：工程建设项目廉政责任书格式

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

建设单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限。依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）         乙方单位：（盖章）

法定代表人：              法定代表人：

地址：                    地址：

电话：                    电话：

年   月   日                年   月   日

# 第 二 卷

# 第五章委托人要求

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、监理要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：

1. 项目概况

详见第一章招标公告

2. 监理范围及内容

详见第一章招标公告

3. 监理依据

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

4. 监理人员和试验检测仪器设备要求

（1）总监理工程师要求：满足招标公告规定及投标须知前附附表规定的资格要求。

（2）其他监理人员要求（本项目工期紧张，具体人员要求按实际需求进行配置，请投标单位综合考虑相关风险于投标报价中）：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 服务阶段或服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业监理工程师 | 2 | 项目全过程 | 房建岗位，须具备国家注册监理工程师或省级监理工程师资格或从事具体监理工作且具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践年限并经监理业务培训（房建专业）。 |
| 3 | 专业监理工程师 | 1 | 项目全过程 | 安装岗位，须具备国家注册监理工程师或省级监理工程师资格或从事具体监理工作且具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践年限并经监理业务培训（机电安装专业）。 |
| 4 | 专业工程师 | 2 | 项目全过程 | 园林岗位，须具备从事具体监理工作且具 有中级及以上园林工程相关专业技术职称。 |
| 5 | 监理员 | 2 | 项目全过程 | 房建岗位，从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经监理业务培训的人员。 |
| 7 | 监理员 | 1 | 项目全过程 | 安装岗位，从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经监理业务培训的人员。 |
| 8 | 监理员 | 2 | 项目全过程 | 园林岗位，从事具体监理工作，具有初级及 以上园林工程相关专业技术职称。 |
| 9 | 造价工程师 | 1 | 项目造价审核全过程 | 国家注册一级造价工程师资格（2018年7月前取得注册造价师的，不限等级）或二级造价工程师。 |
| 10 | 协同平台管理人员 | 1 | 负责协同平台等数智化平台数据录入、完善、维护 | 具备类似平台操作经验 |

备注：

投标人须知前附表规定投标人在中标后配备其他监理人员的，无需在投标文件中提供相关人员证书等资料；投标人须知前附表规定投标人在投标时配备其他监理人员的，应在投标文件中提供相关人员证书等资料，具体见资格审查资料要求。投标人应在合同签订前按上述发包人要求配备人员，并办理好相应人员及专业岗位人员在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”及相关部门网站的人员登记手续。

监理项目配置人数要求参照：《关于加强建筑工程项目监理机构人员管理的通知》温住建发〔2018〕139号文件要求执行。

若人员岗位、专业和数量不满足项目需求的或因配套工程施工需要相应专业监理人员的，中标单位须无条件配合，增加相应的监理人员，费用不增加。

试验检测仪器设备要求：根据现场需求配备，投标人可根据实际需要自行列报，以更好地满足监理工作。

5. 其他要求/。

## 二、适用规范标准

采用现行的中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业标准、规范的要求（ 如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。如遇标准、规范修订或作废，一律以新颁布的标准、规范为准。

## 三、成果文件要求

1. 成果文件的组成：按建设工程监理规范等现行文件执行。

2. 成果文件的深度：按建设工程监理规范等现行文件执行。

3. 成果文件的格式要求：按建设工程监理规范等现行文件执行。

4. 成果文件的份数要求：待定

5. 成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：A4文本编制

（2）电子版的要求：刻录成光盘或U盘

（3）其他要求：/。

6. 成果文件的其他要求：/。

## 四、委托人财产清单

（一）委托人提供的设备、设施

1. 委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等：无。

2. 委托人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等：无。

3. 委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等：无。

（二）委托人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料：签订合同后提供。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高：签订合同后提供。

3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料：工程开工前各有关部门审批文件及资料，具体以移交时所列清单目录为准。

4. 勘察文件、设计文件等资料：签订合同后提供。

5. 技术标准、规范：监理人自行准备并自行承担购买费用。

6. 工程承包合同及其他相关合同：签订合同后提供。

7. 其他资料：/。

（三）委托人财产使用要求及退还要求

1. 委托人财产使用要求：不得损坏委托人提供的设备、设施，不得损坏或丢失委托人提供的文件资料。

2. 委托人财产退还要求：合同完成时按清单退还。

## 五、委托人提供的便利条件

1. 委托人提供的生活条件：由监理人自行承担。

2. 委托人提供的交通条件：由监理人自行承担。

## 六、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 监理人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

7. 监理人自备的试验用房、样品用房

## 七、委托人的其他要求

委托人的其他要求：本项目要监理人执行以下数字化应用要求：

为打造数字园博精品工程，实现温州市“新城建”及“智能建造”试点在本项目的有效落地，本标段要求投标人从施工准备阶段至工程竣工验收，开展BIM技术和数字化管理应用，并全力配合招标人整体的数字化管理和考核工作，确保本标段全过程数据贯通和共享。

本标段监理数字化应用由投标人自行，或委托经招标人同意的第三方咨询机构实施，具体要求如下：

(1)协助招标人利用BIM模型组织开展模型会审和设计交底，输出模型会审和交底记录；跟踪施工过程BIM技术应用，对施工过程产生的、关联到模型的数据内容进行审核确认。

(2)本标段投标人需基于企业自有的数字化管理平台或其它数字化手段开展工程数字化管理，根据招标人《云上园博相关数字化标准和要求》(云上建设模块、BIM 协同管理平台等)，按照下述数据内容，汇聚并接入至云上园博平台，确保云上园博平台数据的实时更新：

·施工前期阶段准备数据接入包括监理规划、合同履约、现场准备、施工手续；

·施工阶段现场管理数据接入包括现场动态、无人机、执法仪、AI头盔、巡检管理、旁站检验、实体检查；施工过程管控数据接入包括成本计量、问题管理、进度管理、索赔、事故管理；

·竣工验收阶段管理数据接入包括单项验收、竣工验收、移交管理。

投标人提供的所有数字化成果需经招标人审核确认，若整体未按照招标要求实施，则数字化应用实施费用依据《温州市建筑信息模型（BIM）技术应用服务费用计价参考依据》文件规定，按照该概算工程费用的0.15%从本标段监理费用中扣除；若已实施但未达到招标人要求，投标人需在收到整改意见后的15个工作日内，完成整改工作；若整改仍无法满足要求，招标人有权在过程中将相应工作另行委托有能力的第三方进行后续实施，费用按照该标段数字化应用实施费用乘以未完成阶段占比（见下表）进行罚扣：

| 阶段 | 施工准备阶段 | 施工模型深化及应用阶段 | 工程数字化管理 | 竣工交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段占比 | 10% | 55% | 25% | 10% |

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）          监理招标项目

投 标 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（本项目不适用）

四、投标保证金

五、监理报酬清单

六、资格审查资料

七、技术标（监理大纲）

八、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1． 我方已仔细研究了项目名称为（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    （¥     ）的投标总报价，服务期限：  符合招标文件要求   ，项目负责人（总监理工程师）为：      ，按合同约定完成工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有） ；

（4）投标保证金（如有） ；

（5）报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）技术标（监理大纲）；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

地 址：

电 话：

年  月   日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  | 见投标函 |  |
| 2 | 总监理工程师在监项目情况 |  | □无在监工程 □在监工程项目： |  |
| 3 | 其他监理人员 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：                         。

姓名：        性别：         年龄：         职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复制件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： （盖单位章）

年   月   日

## 二、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  （项目名称）       监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复制件及委托代理人身份证复制件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投 标 人：            （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

## 三、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加  （项目名称）监理招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.    （某成员单位名称）为    （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动， 签署文件， 提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：           。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

年   月  日

## 四、投标保证金

## 五、报酬清单

- 报酬清单说明

2. 报酬清单-格式投标人自行拟定

## 六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 本次投标的联系人及联系方式 | 联系人 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  | 固定电话 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标人须知第 3.5款及投标人须知前附表的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年财务状况表

注：投标人应根据投标人须知第3.5款及投标人须知前附表的要求在本表后附相关证明材料

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5款及投标人须知前附表的要求在本表后附相关证明材料

（四）正在监理和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 监理服务期限 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5款及投标人须知前附表的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 款的要求附相关证明材料。

（六）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（七）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗 证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5款及投标人须知前附表的要求在本表后附相关证明材料。

（八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、技术标（监理大纲）

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：详见评标办法

技术标（监理大纲）编制要求：详见第二章“投标人须知前附表”

八、其他资料

诚信承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （项目名称）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加本次监理投标有关事项郑重承诺不存在下列情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格（以相关主管部门的行政处罚决定为准）；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被市场监管管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）投标人及其拟派项目负责人投标截止日被列入失信被执行人名单（以“中国执行信息公开网”为准）；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：上述第（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

以上承诺如有虚假，同意录入诚信档案，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投   标 人（单位盖章）：

年    月    日